# MANUAL-PROPUESTA

Sistema Integral de Gestión para Cirujano de Sintetizadores

Consolidación de conversaciones y propuestas técnicas

Enero 2026

# ÍNDICE

- Estado Actual del Proyecto

- Problemas Identificados

- Sistema de Diagnóstico Asistido

- Arquitectura del Sistema Completo

- Base de Datos y Modelo de Datos

- Catálogo de Marcas e Instrumentos

- API y Backend

- Fases de Implementación

- Próximos Pasos Inmediatos

# 1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

## 1.1 Lo que ya existe (VOLCADO07)

Frontend Vue 3 + Vite funcional con arquitectura de secciones estable, strings centralizados, identidad visual aplicada correctamente (colores, logos, tipografía según Manual de Identidad).

### Componentes existentes:

- HeroSection, AboutSection, ServicesSection, HistorySection

- FaqSection, ReviewsSection, ContactSection

- Sistema de navegación funcional

- Responsive básico (pero no optimizado para desktop grande)

## 1.2 Lo que NO existe aún

- Backend / API

- Base de datos

- Sistema de cotización/diagnóstico

- Portal de clientes

- Panel de administración

- Gestión de inventario

## 1.3 Identidad Visual

Thaddeus Cahill: ELIMINADO (versión obsoleta). El resto de la identidad permanece intacta.

- Color primario: #EC6B00 (Naranja)

- Color secundario: #3E3C38 (Vintage Black)

- Color terciario: #D3D0C3 (Vintage Beige)

- Tipografía: Oswald (títulos), Saira Condensed (cuerpo)

# 2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

## 2.1 Problema de Escala Tipográfica

Los textos base están muy pequeños (0.85rem a 1.05rem). En monitores grandes (24-27", 2K/4K) el contenido se ve subdimensionado y poco profesional.

### Corrección propuesta:

| Variable | Actual | Propuesto |
| --- | --- | --- |
| text-1 | 0.85rem | 1.0rem (+17%) |
| text-2 | 0.90rem | 1.05rem (+17%) |
| text-3 | 0.95rem | 1.1rem (+16%) |
| text-4 | 1.00rem | 1.15rem (+15%) |
| text-5 | 1.05rem | 1.2rem (+14%) |

## 2.2 Problema de Breakpoints

Los multiplicadores de breakpoint están invertidos. El xxxl usa 1.0 cuando debería escalar hacia arriba en pantallas grandes.

### Corrección propuesta:

| Breakpoint | Actual | Propuesto |
| --- | --- | --- |
| xxxxl (>1920px) | No existe | 1.15 (NUEVO) |
| xxxl | 1.0 | 1.1 |
| xxl | 0.95 | 1.0 |
| md | 0.875 | 0.9 |

## 2.3 CTA Débil

El botón de cotización existe pero aparece tarde y como acción secundaria. Cotizar debe ser la acción principal, visible desde el Hero y repetido a lo largo del sitio.

### Solución: Botón flotante

Implementar un botón flotante (estilo WhatsApp) en esquina inferior derecha con texto "¡COTIZA AHORA!" o "DIAGNÓSTICO GRATIS". Color naranja primario (#EC6B00) con animación de pulso sutil.

# 3. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO ASISTIDO

## 3.1 Decisión Arquitectónica Clave

Lo que NO es viable ahora:

- IA que detecte automáticamente componentes en fotos (requiere entrenamiento especializado)

- Scraping en tiempo real de internet (lento, frágil, legalmente problemático)

- Mapeo automático de teclas a MIDI desde imagen

Lo que SÍ es viable y se propone:

MODELO HÍBRIDO: El cliente declara marca/modelo/fallas directamente, el sistema valida contra una base de datos estructurada y calcula cotización.

## 3.2 Flujo del Wizard de Diagnóstico

- Selección de MARCA (dropdown con 42+ marcas documentadas)

- Selección de MODELO (dropdown dinámico según marca)

- Identificación de COMPONENTES (checkboxes adaptativos según modelo)

- Descripción del PROBLEMA (opciones predefinidas por componente)

- Cotización AUTOMÁTICA (cálculo basado en reglas)

## 3.3 Ejemplo Concreto: Waldorf Blofeld

Si el usuario selecciona Waldorf → Blofeld, el sistema YA SABE:

- Tiene: encoders rotatorios (4), botones (23), LCD, LEDs (8), USB, MIDI DIN, salidas audio (2)

- NO tiene: sliders/faders, aftertouch mecánico

Por lo tanto, el formulario NO muestra opciones de sliders, solo lo que el instrumento realmente tiene.

## 3.4 Regla de Precedencia: "NO PRENDE"

Si el usuario marca "No enciende" o "Quemado", el sistema BLOQUEA todas las demás opciones porque no tiene sentido diagnosticar teclas/botones si el equipo no prende.

Implementación:

if (faults.includes('POWER')) { return ['POWER']; } // Ignora el resto

## 3.5 Fórmula de Precio

precio_final = Σ(precio_base_falla) × factor_complejidad × factor_valor_equipo

### Multiplicadores por valor del equipo:

| Valor del Instrumento | Factor |
| --- | --- |
| < $500.000 CLP | 1.0 |
| $500.000 – $2.000.000 | 1.3 |
| $2.000.000 – $5.000.000 | 1.6 |
| > $5.000.000 (ej: Jupiter-8) | 2.0 |

# 4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA COMPLETO

## 4.1 Módulos del Sistema

El sistema se compone de 7 módulos integrados bajo una sola plataforma Vue.js + Python/FastAPI:

### Módulo 1: Web Pública

Sitio actual mejorado. Hero, About, Services, FAQ, Reviews, Contact. CTA dominante de cotización.

### Módulo 2: Sistema de Cotización Online

Wizard de diagnóstico asistido. Formulario inteligente marca→modelo→componente→problema→precio.

### Módulo 3: Portal de Clientes

Dashboard donde el cliente ve el estado de su reparación en tiempo real. Estados: INGRESADO → EN_DIAGNÓSTICO → ESPERANDO_REPUESTO → EN_REPARACIÓN → FINALIZADO → ENTREGADO.

### Módulo 4: Panel de Administración

Control total del taller. Gestión de casos, actualización de estados, notas técnicas, historial.

### Módulo 5: Gestión de Inventario

Base de datos de: componentes electrónicos, insumos, herramientas, materiales. Control de stock con alertas de mínimos.

### Módulo 6: Dashboard de Estadísticas

Métricas del negocio: casos por mes, marcas más reparadas, tiempos promedio, ingresos.

### Módulo 7: Tienda de Transformadores

Venta directa de PSU por marca/modelo. Ecommerce simple integrado.

## 4.2 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Vue 3 + Vite (mantener inversión actual) |
| Backend | Python FastAPI (rápido, async, auto-documentación) |
| Base de Datos | PostgreSQL (robusto, JSON nativo, escalable) |
| Autenticación | JWT + OAuth2 |
| Hosting | Vercel (frontend) + Railway (backend) |

# 5. BASE DE DATOS Y MODELO DE DATOS

## 5.1 Tablas Principales

### Tabla: clientes

id, nombre, email, telefono, direccion, fecha_registro, notas

### Tabla: equipos_catalogo

id, marca, modelo, tipo, año, componentes_json, imagen_url, manual_url, valor_estimado, tier_complejidad

### Tabla: reparaciones

id, cliente_id, equipo_id, descripcion, estado, fecha_ingreso, fecha_entrega_estimada, costo_cotizado, costo_final, notas_tecnicas

### Tabla: estados_reparacion

id, reparacion_id, estado, fecha, notas, visible_cliente (boolean para controlar qué ve el cliente)

### Tabla: inventario

id, nombre, categoria, cantidad, cantidad_minima, proveedor, costo_unitario, ubicacion

### Tabla: herramientas

id, nombre, tipo, estado, fecha_ultimo_mantenimiento, notas

### Tabla: transformadores

id, marca_compatible, modelos_compatibles, voltaje_entrada, voltaje_salida, corriente, polaridad, conector, precio, stock

### Tabla: cotizaciones

id, cliente_id, equipo_info_json, problemas_json, monto_estimado, fecha, estado, convertida_a_reparacion_id

# 6. CATÁLOGO DE MARCAS E INSTRUMENTOS

## 6.1 Marcas Documentadas (42+)

Se ha compilado un catálogo técnico de marcas organizado por tiers:

### Tier Legendario (complejidad máxima):

Moog, Sequential/DSI, Oberheim, Fairlight, PPG, EMS, Buchla

### Tier Profesional:

Roland, Korg, Yamaha, Nord, Waldorf, Access, Clavia, Kurzweil

### Tier Estándar:

Novation, Arturia, Behringer, Casio, M-Audio, Alesis, Akai

### Teclados Especializados:

Hammond, Rhodes, Wurlitzer, Hohner

### Tier Boutique:

Elektron, Teenage Engineering, Make Noise, Mutable Instruments, Dreadbox, Modal Electronics

### Tier Histórico:

Crumar, Siel, Elka, Quasimidi, Ensoniq, E-mu

## 6.2 Estructura JSON por Instrumento

Cada instrumento en la base de datos tiene esta estructura:

{ "marca": "Waldorf", "modelo": "Blofeld", "componentes": { "encoders_rotativos": 4, "botones": 23, "lcd": true, "leds": 8, "usb": true, "midi_din": true, "salidas_audio": 2, "faders": 0 }, "valor_estimado": { "min": 400000, "max": 600000 }, "fallas_comunes": ["encoders intermitentes", "lcd sin contraste"] }

# 7. API Y BACKEND

## 7.1 Endpoints Principales

### GET /api/instruments/search

Busca instrumentos por marca/modelo. Si no existe en BD local, consulta fuentes externas (Wikidata), normaliza y guarda para futuras consultas.

### POST /api/diagnostic/declare

Recibe declaración de fallas del cliente. Valida cantidades contra límites del modelo. Aplica reglas de precedencia.

### POST /api/diagnostic/evaluate

Calcula cotización basada en fallas efectivas y factor de valor del equipo.

### POST /api/quote/submit

Guarda cotización y opcionalmente la convierte en caso de reparación.

## 7.2 Enriquecimiento Progresivo

El sistema "aprende" con el uso: cada vez que un técnico confirma o corrige datos de un instrumento, se actualiza la base de conocimiento. Con el tiempo, se depende menos de fuentes externas y más de datos propios validados.

# 8. FASES DE IMPLEMENTACIÓN

## FASE 1: Correcciones Inmediatas (1-2 semanas)

- Aumentar tamaños de texto según tabla de correcciones

- Agregar breakpoint xxxxl para monitores grandes

- Implementar botón flotante de cotización

- Eliminar todas las referencias a "Thaddeus Cahill"

- Optimizar espaciado de contenedores para pantallas anchas

## FASE 2: Sistema de Cotización (3-4 semanas)

- Diseñar e implementar base de datos (PostgreSQL/SQLite)

- Crear backend FastAPI con endpoints básicos

- Desarrollar wizard de diagnóstico en Vue

- Poblar base de datos con equipos más comunes

- Implementar lógica de cotización automática

- Integrar envío de cotización por email

## FASE 3: Portal de Clientes y Admin (4-6 semanas)

- Sistema de autenticación (registro/login)

- Dashboard de cliente con seguimiento de reparaciones

- Panel admin para gestión de casos

- Sistema de notificaciones (email/push)

- Módulo de inventario y herramientas

- Dashboard de estadísticas

## FASE 4: Funcionalidades Avanzadas (4-6 semanas)

- Scraping automático para equipos no registrados

- Reconocimiento de imagen con IA (validación de modelo)

- Tienda de transformadores

- Aplicación móvil (PWA)

- Integración con redes sociales

# 9. PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

## Para comenzar ahora:

- APROBAR correcciones de UI (Fase 1) — Puedo generar los archivos SCSS modificados

- DEFINIR prioridades: ¿Sistema de cotización primero o portal de clientes?

- LISTAR los 10-20 instrumentos más reparados para poblar la BD inicial

- DEFINIR precios base reales (por tecla, por pote, por diagnóstico, etc.)

- MIGRAR registros de emails existentes a nueva base de datos

- CONFIRMAR eliminación total de "Thaddeus Cahill"

## Entregables pendientes:

- Archivos JSON: brands.json, instruments.json, faults.json

- Composable Vue: useDiagnostic.js con funciones de búsqueda y cálculo

- Componentes Vue: DiagnosticSection.vue, DiagnosticWizard.vue

- Backend Python: Estructura FastAPI con endpoints definidos

- SCSS corregidos: Variables y breakpoints actualizados

— FIN DEL DOCUMENTO —

Cirujano de Sintetizadores © 2026